Załącznik nr 2 do SIWZ

- Opis przedmiotu zamówienia

- SŁOWNIK DEFINICJI:

Ilekroć Zamawiający posługuje się w dokumentach niżej wymienionymi nazwami, ma na myśli:

| Projekt | Projekt „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie” |
| --- | --- |
| IZ RPOWP | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego |
| Wykonawca | Podmiot działający w zakresie zgodnym z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia i umową |
| Zamawiający | Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku |

- ZAKRES CZYNNOŚCI I ZADAŃ INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU: „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie”

Inżynier Projektu oświadcza, że dysponuje odpowiednią kadrą, wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem oraz wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania niniejszej umowy oraz że wykona ją z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Inżynier Projektu odpowiedzialny będzie za realizację Projektu zgodnie z wytycznymi i zasadami Zamawiającego, które ujęte są w dokumentach oraz niniejszym opisie: wnioskiem o dofinansowanie, studium wykonalności, decyzją ws. dofinansowania, harmonogramem rzeczowo-finansowym i budżecie  Projektu oraz innych dokumentach.

- Dysponuje zespołem osób niezbędnych do właściwego i terminowego wykonania przedmiotu umowy:

- Inżynier Projektu zapewni, iż osoby biorące udział w realizacji przedmiotu zamówienia  zachowają bezstronność i poufność w trakcie realizacji umowy,

- w przypadku konieczności zmiany osoby biorącej udział w realizacji przedmiotu zamówienia inżynier projektu zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych,

- w przypadku konieczności zmiany osoby biorącej udział w realizacji przedmiotu zamówienia Inżynier Projektu zobowiązany jest zapewnić zastępstwo przez osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym nie mniejszym niż wskazana uprzednio do realizacji przedmiotu zamówienia;

- osoba wskazana przez Inżyniera Projektu może przystąpić do realizacji zamówienia po akceptacji ze strony Zamawiającego,

Inżynier (koordynator) Projektu  będzie odpowiedzialny za:

- Koordynowanie prac zespołu projektowego powołanego przez Dyrektora Szpitala;

- Nadzór nad realizacją poszczególnych etapów projektu zgodnie 
z harmonogramem projektu;

- Bieżące informowanie Dyrekcji Szpitala  o postępach projektu oraz 
o potencjalnych zagrożeniach lub stwierdzonych nieprawidłowościach;

- Współpracę z Księgową oraz specjalistą ds. finansowych w zakresie prowadzenia rozliczeń projektu;

- Współudział przy opracowaniu założeń do uruchomienia procedury przetargowej na poszczególne zadania;

- Prowadzenie  monitoringu realizacji działań projektu;

- Współpracę z Instytucją Zarządzającą na każdym etapie realizacji projektu;

- Przygotowanie i przekazywanie do Instytucji Zarządzającej Programem wszelkich wymaganych obowiązującymi procedurami harmonogramów, Wniosków o płatności pośrednie i Wniosku o płatność końcową projektu (część merytoryczna);

- Aktualizację wniosku i harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu wraz z uzasadnieniem (o ile taki przypadek wystąpi).

Specjalista ds. rozliczeń będzie odpowiedzialny za:

- Nadzór wraz z Inżynierem projektu nad realizacją poszczególnych etapów  zgodnych z harmonogramem projektu dotyczących kwestii finansowych,

- Bieżące informowanie Inżyniera projektu o postępach projektu oraz potencjalnych zagrożeniach lub stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie finansowym,

- Wdrożenie i realizację procedur dotyczących współpracy z Inżynierem projektu oraz Główną Księgową Szpitala w zakresie prowadzenia rozliczeń projektu,

- Prowadzenie  monitoringu realizacji działań projektu w zakresie finansowym,

- współpracę z Główną Księgową Szpitala  na każdym etapie realizacji projektu w zakresie finansowym,

- Przygotowywanie i przekazywanie do Instytucji Zarządzającej Programem wszelkich wymaganych z obowiązującymi procedurami dokumentów finansowych,

- Przygotowywanie wniosków o płatności pośrednie i Wniosku o płatność końcową projektu (część finansowa),

- Pomoc przy aktualizacji w zakresie finansowym wniosku i harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu wraz z uzasadnieniem (o ile taki przypadek wystąpi).

Specjalista ds. systemów informatycznych będzie odpowiedzialny za:

- Bieżące informowanie Inżyniera Projektu o postępach prac związanych z projektem oraz o potencjalnych zagrożeniach lub stwierdzonych nieprawidłowościach.

- Zapewnienie wsparcia z zakresu IT w trakcie realizacji projektu.

- Partycypowanie w przygotowaniu specyfikacji technicznej dostarczanych rozwiązań hardwarowych.

- Partycypowanie w tworzeniu opisu funkcjonalności wdrażanego w ramach projektu oprogramowania.

- Monitorowanie postępu prac związanych z realizacją projektu w szczególności zakupu hardware’u, software’u oraz wdrażania rozwiązań u Zamawiającego.

- Współpraca z podmiotami gospodarczymi dostarczającymi rozwiązania informatyczne w ramach realizacji projektu.

Specjalista ds. bezpieczeństwa danych będzie odpowiedzialny za:

- Analizę bezpieczeństwa zastosowanych rozwiązań.

- Bieżące informowanie Inżyniera Projektu o dostrzeżonych nieprawidłowościach związanych z bezpieczeństwem przechowywanych i gromadzonych danych.

- Doradztwo techniczne w celu stworzenia bezpiecznego i szczelnego środowiska IT.

- Współpraca z działem IT Zamawiającego w celu stworzenia, uszczelnienia i modyfikacji rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa sieci i bezpieczeństwa informacji.

Specjalista ds. prawnych  będzie odpowiedzialny za:

- przygotowywanie umów z Wykonawcami,

- przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji w zakresie aspektów prawnych

- doradztwo prawne, we wszelkich aspektach mających wpływ na realizację niniejszego Projektu, w tym między innymi dotyczące prawa medycznego,

- zapewnienie dokumentów i procedur związanych z ochrona danych osobowych i ich przetwarzania oraz zastosowania narzędzi informatycznych w ochronie zdrowia,

- wydawanie opinii prawnych w sprawach związanych z merytoryczną realizacja zadań oraz Wytycznym dotyczącymi kwalifikowalności kosztów projektów w ramach RPOWP

Do obowiązków specjalisty ds. zamówień publicznych należeć będzie:

- przygotowanie niezbędnej dokumentacji do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym w szczególności Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz wzorów umowy,

- zamieszczanie ogłoszenia o zamówieniu i udzieleniu zamówienia,

- sporządzanie wyjaśnień do zapytań składanych przez Wykonawców w odniesieniu do treści SIWZ i ewentualne dokonywanie modyfikacji SIWZ,

- przygotowywanie pism związanych z wszczętym postępowaniem,

- prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z przeprowadzanymi postępowaniami.